Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | é |  | ù |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| NAŠE ZNAČKA: |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Iva Šumšalová |  |  |  |
| ÚTVAR: | OMM |  |  |  |
| TELEFON: | 556 879 695 |  |  |  |
| E-MAIL: | iva.sumsalova@koprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 10.6.2019 | ë |  | û |

- Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – čl. 11 písm. e) vnitroorganizační směrnice č. 13/2016

| Název veřejné zakázky | Opravy chodníků ve městě a místních částech - 2018 |
| --- | --- |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Dodavatel | V+V SAVEKO s.r.o. Záhumenní 1346 742 21 Kopřivnice IČ : 25818881, DIČ : CZ25818881 |

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: 30.5.2019

Celková cena zakázky včetně DPH činila: 1.100.669,30 Kč

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: 990.144,50 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: 1.100.669,30 Kč

Na základě dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.10.2018 došlo ke změně ceny díla.

Zdůvodnění dodatku č.1:

V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností.

Jedná se o:

Vybudování nové podkladní vrstvy pod chodník na ul. Francouzská (v původním záměru

a v PD je počítáno s využitím stávajících podkladních vrstev, ale v podstatě žádné tam

nejsou. Tato skutečnost byla zjištěna až po vybourání stávajících asfaltů) a rozšíření díla

o pokládku zámkové dlažby včetně podloží o výměře 5,86 m2.

Ing. Kamil Žák v.r. vedoucí OMM