DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 33/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:	Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

IČ:		00298077

DIČ: 		CZ00298077

Bankovní spojení: 	ČS, a.s.,

č.účtu : 	1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. Miloš Sopuch

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Adresa:

Koresp. Adresa:

Zastoupeno:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR  vedeným

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 33/2018/OMM ze dne 11. 5. 2018 na akci  „DPS č.p. 320-oprava vzduchotechniky“.

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 5. smlouvy o dílo, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

5. Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena bez DPH | DPH 15% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za dílo v Kč dle SOD č. 33/2018/OMM | 905 396,- Kč | 135 809,40 Kč | 1 041 205,40 Kč |
| Změna ceny díla dle dodatku č. 1 | 146 865,- Kč | 22 029,75 Kč | 168 894,75 Kč |
| Cena díla celkem | 1 052 261,- Kč | 157 839,15 | 1 210 100,15 Kč |

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Ke změně ceny díla dochází z důvodu nutnosti provedení prací a dodávek, které nebylo možno před uzavřením smlouvy o dílo předvídat a které je nutno provést pro zdárné dokončení a zprovoznění díla :

- Výměna větracích střešních hlavic, včetně nadstřešního potrubí

- Úprava elektroinstalace – výměna stávající nevyhovujících rozvodů a komponentů

- Související zednické práce a další úkony nutno pro zdárné provedení

- Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla.

- Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení Díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.

- V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a to ve výši 80% těchto cen.

- Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky  této smlouvy.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 33/2018/OMM ze dne 11. 5. 2018 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,                a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 33/2018/OMM ze dne 11. 5. 2018 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy.

Přil. č. 1 Položkový rozpočet

V Kopřivnici dne ……………….	V e Frenštátě p. R. dne …………………

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………………… 	…………………………………

Ing. Kamil Žák

vedoucí OMM