Dohoda ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2019/OMM

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace“

uzavřené 01.07. 2019 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa:		          Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

IČ:				00298077

DIČ:			CZ00298077

Bankovní spojení:            ………………….

Číslo účtu:                       ……………………

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby :

…………………………………………………..…………………………………………………..

- ( dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel

NH stavby s.r.o.

- Adresa:	Palkovice 158, Palkovice, 739 41

- Zastoupen:	Pavel Hložek, jednatel

- Petr Nováček, jednatel

- IČ:                                    28980697

- DIČ:	CZ28980697

- Bankovní spojení:	………………………….

- Číslo účtu:	…………………………..

- Zapsán v OR vedeným	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

- Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- ………………………………………………………………………………………..

- (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

II.

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 01. 07. 2019 Smlouvu o dílo č. 22/2019/OMM (dále jen „smlouva“) a dne 15.8.2019 dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo na provedení stavby  „ MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace (dále jen „dílo“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace “, vypracovanou p. Milanem Vicianem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb  (dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

- III.

- Předmět dohody

- V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny byly nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 12.09.2019 v souladu s dodatkem  č. 1 ke Smlouvě o dílo

- Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 1 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.

- Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena celkem bez DPH  dle Smlouvy o dílo 	 3.434.743,30 Kč

Dohoda - méněpráce celkem	 - 419.254,65 Kč

Dohoda - vícepráce celkem	 194.458,50 Kč

Cena za provedení prací v rozsahu dle této dohody celkem bez DPH          -224 796,15 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena díla celkem dle této dohody bez DPH	3.209.947,15 Kč

DPH 21%	   674.088,90 Kč

Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH	3.884.036,05 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

- Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 23. schůzi dne 8.10.2019 usnesením č. 683.

V Kopřivnici dne 14.10.2019				Ve Frenštátě dne 16.10.2019

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………… 			 ………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný 				 p. Pavel Hložek

starosta	 					 jednatel společnosti