Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| Č. J.: | 88291/2019/VM |  |  |  |
| SPIS. ZN.: | OMM-3390/2017 |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: | Ing. Vladimíra Martiníková /OMM Sopuchová / MP |  |  |  |
| TELEFON: | +420 556 879 660, +420 739 329 328 |  |  |  |
| E-MAIL: | vladimira.martinikova@koprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 30.10.2019 | ( |  | ( |

# Informace o výši skutečně uhrazené ceny a skutečné době plnění veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky | ZŠ dr. M. Horákové – výměna podlahových krytin v družinách |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky | Stavební práce |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Vybraný dodavatel | INTERNOVA MORAVA s.r.o. Suvorovova 982/58, 741 01 Nový Jičín IČ 26840430, DIČ CZ26840430 |

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo č. 33/2019/OMM dne 28.6.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.7.2019.

Termín plnění dle smlouvy o dílo :						01.08.2019

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne :		                         01.08.2019

Termín plnění je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH 	:	            159.820,50 Kč

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy  s DPH :		            193.382,81 Kč

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky bez DPH 	:	            147.082,00 Kč

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky s DPH 	:	            177.969,22 Kč

V průběhu realizace stavby v souvislosti se zjištěním na stavbě vznikly potřeby méněprácí a víceprácí, které byly nezbytné k dokončení díla. Rozsah předmětu plnění díla (vícepráce a méněpráce) a tím i cena byla upravena na základě dodatku č. 1 ze dne 30.7.2019.

Ing. Kamil Žák v.r. vedoucí OMM