Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | é |  | ù |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| Č. J.: | 96048/2019/VM |  |  |  |
| SPIS. ZN.: | OMM-3419/2019 |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: | Ing. Vladimíra Martiníková /OMM Sopuchová / MP |  |  |  |
| TELEFON: | +420 556 879 660, +420 739 329 328 |  |  |  |
| E-MAIL: | vladimira.martinikova@koprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 28.11.2019 | ë |  | û |

- Informace o skutečném plnění veřejné zakázky dle §219 odst. 3  zákona                     č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

| Název veřejné zakázky : | ZŠ a MŠ 17. listopadu – rekonstrukce sociálních zařízení |
| --- | --- |
| Typ zakázky : | Veřejná zakázka na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení |
| Zadavatel : | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Dodavatel : | THERM spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ 42766991, DIČ CZ42766991 |

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena na danou zakázku smlouva o dílo č. 30/2019/OMM dne 21.06.2019 ve znění dodatku  č.1 dne 15.08.2019.

Termín plnění dle smlouvy o dílo :						19.08.2019

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne :			 	19.08.2019

Termín plnění díla je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo bez DPH :     	9.435 347,30 Kč

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy  s DPH :	                        11.416 770,00 Kč

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky bez DPH 	:		9.560 709,06 Kč

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky s DPH 	:	           11.568 457,96 Kč

Na základě dodatku č. 1 ze dne 15.08.2019 došlo ke změně rozsahu předmětu plnění      (vícepráce/méněpráce) a tím i ceny díla. Jednalo se především o tyto vícepráce :

- změna technického řešení podlah z důvodu zvýšení tloušťky, která byla zjištěna po odbourání nášlapných a podkladních vrstev

- vyšší rozsah omítek

- změna technického řešení závěsných WC a výlevek

- záměna typů ventilátorů včetně příslušenství z důvodu zvýšení výkonnosti větrání

- úpravy elektroinstalace

Ing. Kamil Žák v.r. vedoucí OMM