Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| Č. J.: | 97193/2019/VM |  |  |  |
| SPIS. ZN.: | OMM-2081/2019 |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: | Ing. Vladimíra Martiníková /OMM Sopuchová / MP |  |  |  |
| TELEFON: | +420 556 879 660, +420 739 329 328 |  |  |  |
| E-MAIL: | vladimira.martinikova@koprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 04.12.2019 | ( |  | ( |

# Informace o výši skutečně uhrazené ceny a skutečné době plnění veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky | „MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace“ - zpracování projektové dokumentace |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky | Služba |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Vybraný dodavatel | Havířovská inženýrská kancelář s. r.o. Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město IČ 64618633, DIČ CZ64618633 |

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena na danou zakázku smlouva o dílo č.06/2019/OMM dne 14.03.2019 ve znění dodatku  č.1 ze dne  25.04.2019.

Termín plnění dle smlouvy o dílo :						    30.04.2019

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne :			 	    10.05.2019

Na základě dodatku č. 1 ze dne 25.04.2019 došlo ke změně termínu z důvodu zajištění inženýrské činnosti.

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo bez DPH :     	    48. 000,00 Kč

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy  s DPH :	                              58.080,00 Kč

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky bez DPH 	:		    48.000,00 Kč

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky s DPH 	:	                 58.080,00 Kč

Cena díla je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Ing. Kamil Žák v.r. vedoucí OMM