Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | é |  | ù |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| Č. J.: | 97233/2019/VM |  |  |  |
| SPIS. ZN.: | OMM-2081/2019 |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: | Ing. Vladimíra Martiníková /OMM Sopuchová / MP |  |  |  |
| TELEFON: | +420 556 879 660, +420 739 329 328 |  |  |  |
| E-MAIL: | vladimira.martinikova@koprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 04.12.2019 | ë |  | û |

- Informace o výši skutečně uhrazené ceny a skutečné době plnění veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky | MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice - rekonstrukce elektroinstalace |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky | Stavební práce |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Vybraný dodavatel | NH stavby s.r.o. Palkovice 158, 739 41 Palkovice IČ 28980697, DIČ CZ28980697 |

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena na danou zakázku smlouva o dílo č.22/2019/OMM dne 04.07.2019 ve znění dodatku  č.1 ze dne  15.08.2019 a dohody ze dne 16.10.2019.

Termín plnění dle smlouvy o dílo :						    19.08.2019

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne :			 	    12.09.2019

Na základě dodatku č. 1 ze dne 15.08.2019 došlo ke změně termínu z důvodu zajištění návaznosti na probíhající stavební práce realizované v rámci akce „Energetická opatření – mateřská škola I. Šustaly .

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo bez DPH :     	    3.434 743,30 Kč

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy  s DPH :	                              4.156.039,39 Kč

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky bez DPH 	:		    3.209.947,15 Kč

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky s DPH 	:	                 3.884.036,05 Kč

Na základě dohody uzavřené dne 16.10.2019 došlo k narovnání ceny díla dle skutečně provedených prací.

Ing. Kamil Žák v.r. vedoucí OMM