Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| NAŠE ZNAČKA: |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: |  |  |  |  |
| ÚTVAR: |  |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |
| DATUM: |  | ( |  | ( |

# Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – dle vnitroorganizační směrnice č. 10/2018

| Název veřejné zakázky | Rekonstrukce kanalizace Na Vápenkách, Kopřivnice |
| --- | --- |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Dodavatel | V+V SAVEKO s.r.o. Záhumenní 1346 742 21 Kopřivnice IČ 25818881, DIČ CZ25818881 |

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: 24. 09. 2020

Celková cena zakázky včetně DPH činila: 2 894 311,70 Kč

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: 2 899 745,30 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: 2 894 311,70 Kč

Na základě dodatku č. 24. 09. 20201 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 06. 2020 došlo ke změně ceny díla.

Zdůvodnění dodatku č. 1:

V průběhu provádění prací došlo ke změně rozsahu stavebních prací, spočívající v nutnosti změny způsobu a rozsahu výkopových prací, kdy v horní části ulice je při výkopových pracích bylo nutno provést dolamování kameniva rostlé skály, k jejímuž narušení bylo nutno použití pneumatického sbíjecího kladiva a dále nutnosti provedení celoplošné opravy komunikace Na Vápenkách, na kterou bude vypracována projektová dokumentace.

Prováděna nebyla část díla, související s opravou asfaltového krytu vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace včetně výměny obrubníků, provedeno byloe položení asfaltového betonu v tl. 80mm a šířce pracovní spáry.

Provedena byla demontáž stávajícího kanalizačního potrubí, v souvislosti s tím nebylo provedeno zafoukání cementopopílkovou suspenzí.

Ing. Kamil Žák

vedoucí OMM