Odbor rozvoje města

| Č. J.: | 57691/2021Mi |  | E-ZAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIS. ZN.: | 11160/2021 |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: | Ludvík Michalec / ORM 556 879 660, 739 329 328 vladimira.martinikova@koprivnice.cz 27.03.2017 |  |  |  |
| TELEFON: | 556 879 659 556 879 660, 739 329 328 vladimira.martinikova@koprivnice.cz 27.03.2017 |  |  |  |
| E-MAIL: | ludvik.michalec@koprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 01.07.2021 | ( |  | ( |

# Oznámení o zahájení výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

| Název zakázky | "Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Kpt. Jaroše - vypracování projektové dokumentace |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadána v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 10/2018, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Řízení se může účastnit neomezený počet uchazečů. |
| Datum vyhlášení zakázky | 01. 07. 2021 |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí ORM |
| Kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky | Ing. Pavlína Gajdušková, tel.: 556 879 693, pavlina.gajduskova@koprivnice.cz Ludvík Michalec, tel.: 556 879 659, ludvik.michalec@koprivnice.cz |
| Popis předmětu zakázky | Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby a pro provádění stavby, která řeší přestavbu stávající stykové křižovatky ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše v Kopřivnici na křižovatku okružní. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve stupni: Dokumentace pro vydání společného povolení Projektové dokumentace pro provádění stavby. Součástí projektových prací bude komplexní inženýrská činnost, jejímž výstupem bude vydané pravomocné povolení stavby. Součástí projektové dokumentace bude mimo jiné: Zabezpečení vstupních podkladů: zajištění mapových podkladů a limitů řešeného území - výchozí stanoviska o existenci inženýrských sítí a ochranných pásem v nezbytně dotčeném území, geodetické zaměření řešeného území, nezbytný hydrogeologický průzkum za účelem posouzení vsakovacích poměrů v dotčeném území inženýrskogeologický průzkum v místě stavby pro návrh podkladních vrstev křižovatky sondy pro ověření skladby podloží, polohy sítí apod. (v nezbytném rozsahu) dendrologický průzkum (v nezbytném rozsahu) u stávajících živičných vrstev bude provedena analýza na přítomnost PAU dle vyhlášky č.130/2019 Sb. Zabezpečení správního rozhodnutí prostřednictvím dokumentace pro společné povolení podle Přílohy č.11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb, jejíž součástí bude: inženýrská činnost, vedoucí k zajištění příslušného správního povolení ke stavbě (zajištění stanovisek majitelů a správců sítí, dotčených orgánů, vlastníků pozemků dotčených stavbou), návrh na stavbou vynucené přeložky a ochrany stávajících inženýrských sítí, návrh nasvětlení okružní křižovatky, všech přechodů pro chodce, a to včetně výpočtů odpovídající intenzity nasvětlení, záborový elaborát dotčených pozemků s návrhem okružní křižovatky jako podklad pro majetkoprávní jednání investora (majetkoprávní úkony nejsou součástí této zakázky), návrh úpravy a doplnění zeleně v dotčeném území vyvolaný stavbou, součástí dokumentace bude návrh objízdných tras v návaznosti na způsob realizace stavby, POV a plán BOZP, návrh přechodného a trvalého dopravní značení. dokumentace bude mimo jiné také projednána a odsouhlasena Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Nový Jičín. |
| Požadovaná projektová dokumentace | Požadovanou projektovou dokumentací se rozumí vypracování: Projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnými předpisy, a to hlavně dle TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a předpisů. Pokud si zakázka vyžádá vydání vodoprávního povolení bude jeho zajištění součástí předmětu díla. Dokumentace bude vypracována v objektové skladbě, kterou navrhne uchazeč. Projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č.169/2016 Sb. Návrh nové okružní křižovatky bude vycházet ze zpracované studie společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o. v 11/2020 (Příloha č. 2 tohoto oznámení). Součástí projektové dokumentace bude komplexní inženýrská činnost, tzn. projednání návrhu řešení se všemi správci a vlastníky inženýrských sítí, dotčenými orgány, správcem komunikace, majiteli dotčených pozemkům, zapracování jejich připomínek a konečné odsouhlasení dokumentace pro bezkonfliktní vydání společného povolení stavby. Součástí projektových prací budou taky potřebné průzkumy. Mimo jiné inženýrskogeologický průzkum vč. zatřídění zemin pro návrh podkladních vrstev křižovatky, hydrogeologický průzkum pro posouzení možnosti zasakování dešťových vod, dále potřebné sondy vč. analýzy stávajících živičných vrstev na obsah PAU dle vyhlášky č.130/2019 Sb. |
| Požadavky na prokázání kvalifikace účastníka výběrového řízení | Kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky prokáže účastník výběrového řízení: I. Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti analogicky k § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč v nabídce předloží: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to: Projektování staveb Doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje, a to subjekty, které jsou držiteli požadovaných autorizací: autorizovaný inženýr pro obory dopravní stavby nebo městské inženýrství nebo autorizovaný technik pro obor dopravní stavby nebo městské inženýrství Způsob prokázání Účastník ZŘ prokáže splnění profesní způsobilosti předložením kopie příslušného platného dokladu. II: Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace analogicky k § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Seznam projekčních prací poskytnutých a dokončených za posledních 5 let před podáním nabídky, jehož součástí je min. zpracování 2 projektových dokumentací obdobného charakteru, tj. realizace dopravních staveb s finančním objemem investic nebo projektovaných nákladů min. ve výši 4 mil Kč bez DPH u každé projektové dokumentace. Způsob prokázání: Účastník prokáže splnění této kvalifikace předložením Seznamu projekčních prací, ze kterého bude vyplývat: přesný název, přesné označení zakázky, dobu projekční přípravy, místo projektovaného záměru, celkové projektované nebo investované finanční náklady v částce bez DPH, adresa a kontakt na objednatele. |
| Termíny plnění | Smluvně vázané termíny na požadovanou projektovou dokumentaci: a) Vstupní podklady a záborový elaborát pozemků do 90 kalendářních dní od podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky. b) Dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení stavby do 180 kalendářních dní od podpisu smlouvy vč. inženýrské činnosti a vydaného pravomocného povolení stavby c) Dokumentace v podrobnosti pro provádění stavby vč. rozpočtů a výkazu výměr do 60 kalendářních dní od vydání pravomocného společného povolení |
| Prohlídka místa plnění | Neorganizuje se |
| Lhůta pro podání nabídek | 20.7.2021 do 10:00 hod. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za nabídky podané a nepřihlíží se k nim. |
| Místo a forma podání nabídek | Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.koprivnice.cz. Uchazeč je povinen řídit se pravidly a pokyny stanovenými provozovatelem elektronického nástroje. Veškeré úkony v rámci této veřejné zakázky se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na kvalifikovaném certifikátu. Nabídku nelze podat pouze na dílčí část předmětu zakázky. Uchazeč může podat jen jedinou nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. |
| Komunikace a doručování | Jazyk podaných nabídek a komunikace se zadavatelem je čeština. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli. Zadavatel uchazeče upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Je povinností každého uchazeče, aby své kontaktní údaje aktualizoval. Za řádné a včasné seznamování se s informacemi i dokumenty zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a i za správnost kontaktních údajů uvedených u uchazeče zodpovídá vždy uchazeč. Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na https://zakazky.koprivnice.cz. |
| Zadávací lhůta | Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastník výběrového řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 3 měsíců. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. |
| Hodnotící kritéria | Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomický výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH. |
| Obchodní podmínky | Obchodní podmínky jsou dány návrhem Smlouvy o dílo (SOD), který tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení. Návrh SOD je pro uchazeče závazný. Účastník doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a podpis oprávněné osoby). Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí účastník měnit. Případná neoprávněná změna návrhu smlouvy bude považována za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z tohoto řízení. |
| Poskytování dodatečných informací | Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky výběrového řízení, že: veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele, účastník výběrového řízení je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti, zadavatel zveřejní anonymizovanou žádost o poskytnutí dodatečných informací včetně poskytnutého vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti na profilu zadavatele, pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet. |
| Práva zadavatele | Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu: nevybrat žádnou nabídku a výběrové řízení zrušit, na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním mimo navrhované ceny a rozsahu díla, Účastníku výběrového řízení nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku. (Bude sloužit jako doklad o průběhu veřejné zakázky.) |
| Přílohy oznámení | Studie Návrh SOD Krycí list nabídky Pro zpracování cenové nabídky jsou přílohy uvedeny v systému elektronického zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz |

Mgr. Jiří Štěpán v.r.

vedoucí odboru ORM