**Minimální požadavky na řešení POV**

1. časový plán výstavby

    - předání staveniště, vymezení staveniště

    - zahájení prací na provozním objektu, vyklizení bouraného materiálů, příprava pro stavbu nového objektu

    - zahájení prací na bazénech a technologii, bourání, zakládaní, technologické přestávky a pod.

    - požadavek na přechodné dopravní značení

    - koordinaci se stávajícím provozovatelem restaurace

2. Zařízení staveniště

    - místa napojení na NN vodu, způsob řešení splaškových vod a odvodnění staveniště a pod.

    - Obecné požadavky

    - Přípravu staveb

    - Stavební práce v mimořádných podmínkách

    - Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob

    - Práce ve výškách

    - Vnitro-staveništní komunikace

    - Zajištění jam výkopu otvorů a pod

    - Skladování

    - Výkopové práce

    - Manipulace s břemeny

    - Opatření proti úniku kapali stavebních strojů a pod.

3. Výkresová část

    - Situační plán POV

    - Situační plán přechodného dopravního značení

4. Harmonogram prací s milníky technologických přestávek v závislosti na postupu prací.