DODATEK Č. 1  KE

SMLOUVĚ O DÍLO č. 23/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Miroslav Kopečný, starosta

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení:

Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Adresa: 		Palkovice 158, Palkovice, 739 41

Zastoupeno:		Pavel Hložek, jednatel

Petr Nováček, jednatel

IČ: 			28980697

DIČ: 			CZ28980697

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 23/2018/OMM uzavřené dne 22.5.2018, jejíž předmětem je provedení stavby „ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce sociálních zařízení – hlavní budova“ (dále jen „smlouva o dílo“)

- V průběhu realizace stavby „ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce sociálních zařízení – hlavní budova“  vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky malého rozsahu jsou zejména tyto práce :

Vícepráce :

-  změna technického řešení  podlah – po odbourání nášlapných a podkladních vrstev podlah byla zjištěna skutečná tloušťka, kterou je potřeba doplnit pro položení nových podlahových krytin. Jelikož se jedná o tl. pohybující se plošně okolo cca 30 mm není možné použít v projektové dokumentaci navržený anhydritový potěr a je nutno provést změnu materiálu za samonivelační podlahovou stěrku se schopnosti vyplnění takovéto vrstvy

- dodávka a montáž sušičů rukou -12ks  - požadavek provozovatele z důvodu šetření za papírové osušky

- úprava elektroinstalace v souvislosti s napojením sušičů rukou

Méněpráce

- anhydritový potěr, který bude nahrazen samonivelační stěrkou  - 43 335,00 Kč

- úprava elektroinstalace, která nebude realizována    -  26 426,00 Kč

3. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnového listu méněpráce - vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedený změnový list nahrazuje případně vypouští příslušné položky „Položkový rozpočet“, který je přílohou smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

|  | Cena bez DPH v Kč | 21% DPH v Kč | Cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za dílo dle SOD č. 23/2018/OMM | 3.999.900,00 | 839.797,00 | 4.839.879,00 |
| Dodatek č. 1 – méněpráce | - 69.761,00 | - 14.649,81 | - 84.410,81 |
| Dodatek č. 1 - vícepráce | 139.920,00 | 29.383,20 | 169.303,20 |
| Cena celkem vč. dodatku č. 1 | 4. 070.059,00 | 854.712,40 | 4.924.771,39 |

3. 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1  před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. 	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 20.7.2018 usnesením č. 2964.

Přílohy.

Přil. č. 1 Změnový list – méněpráce/vícepráce

V Kopřivnici dne  24.7.2018			V Kopřivnici   dne 24.7.2018

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný 			            p. Pavel Hložek

starosta 			                                   jednatel