Příloha č. 6

SMLOUVA

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku

I.

Smluvní strany

- Objednatel:	Město Kopřivnice

sídlo:			Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

IČ:			002 98 077

DIČ:			CZ 002 98 077

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- Zhotovitel:		[     ]

- sídlo:			[     ]

- jednající/zastoupený: 	[     ]

- bankovní spojení:	[     ]

- číslo účtu:		[     ]

IČ:			[     ]

DIČ:			[     ]

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v [     ], oddíl [     ], vložka [     ]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

- uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T815 6x6.1“, smlouvu následujícího znění.

II.

Předmět plnění

- Předmětem plnění dle této smlouvy je oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T815 6x6.1,

registrační značky 6T4 5311, rok výroby vozidla 2017, č. VIN: TNU7T5R31NK001642.

Jedná se o opravu podvozku, opravu nástavby a přepravu nástavby.

Účelem zakázky je uvedení vozidla do stavu odpovídajícího době pořízení a opotřebení vozidla (ujeto

3 587km) v majetku Města Kopřivnice zahrnující:

Oprava podvozku:

U podvozku je uvažována oprava výměnou a přestrojením kabiny a oprava podvozkové části.

- kabina střední, lakovaná

- střecha (není součásti dodávané kabiny)

- spotřební materiál kabiny

- akumulátorové baterie 2 ks

- čelní sklo

- pravá boční výplň

- oprava podvozkové části

Oprava nástavby:

U nástavby je vzhledem k velkému rozsahu jejího poškození uvažována demontáž, přeprava k výrobci a následná oprava.

- Demontáž poškozené nástavby z podvozku.

- Výměna přídavných rámů pro uložení přední a zadní skříně.

- Výměna poškozené vodní nádrže s integrovanou pěnovou nádrží.

- Výměna Al skeletu přední kabiny.

- Výměna skeletu zadní kabiny.

- Kontrola náhonu pohonu čerpadla včetně uložení.

- Výměna Al oplechování nástavby, přední a zadní skříně, lepená technologie.

- Výměna horní části podlahy, horní plošina včetně krytování nádrže, lepená technologie.

- Výměna části potrubí čerpacího agregátu, pravé strany.

- Výměna oplechování jednotlivých schrán, pravé části, lepená technologie.

- Výměna laminátových blatníků nástavby, lepená technologie.

- Výměna Al rolet s průběžným madlem pravá strana nástavby.

- Oprava poškozené elektroinstalace nástavby, výměna venkovního osvětlení.

- Výměna krytování mezi kabinou osádky a nástavbou.

- Oprava osvětlovacího stožáru.

- Výměna poškozeného vybavení horní plošiny.

- Oprava popř. výměna poškozeného výstražného zařízení.

- Výměna poškozeného oplechování jednotlivých schrán.

- Olakování dílů do odstínu RAL 3024.

- Polep vozidla včetně dodání znaků a nápisů.

- Kompletace nástavby včetně zkoušky agregátu na zkušebně.

- Provedení celkové kontroly a expedice vozidla.

- Náklady na přepravu.

Více k rozsahu prací při opravě cisternové automobilové stříkačky uvedeno v příze této smlouvy.

III.

Podmínky plnění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v požadovaném rozsahu, viz příloha této smlouvy.

- Provedením díla se rozumí řádné provedení díla a jeho předání podle zápisu o odevzdání a převzetí věci po provedení díla ke dni jeho podpisu zástupci obou smluvních stran. Do doby prodlení se nezapočítává doba od oznámení připravenosti k předání díla objednateli.

- Při předání věci k provedení díla zhotoviteli bude v rámci vstupní kontroly po provedení kontroly technického stavu a úplnosti věci zástupcem zhotovitele a objednatele sepsán a podepsán zápis o odevzdání a převzetí věci.

- Dojde-li při provádění díla ke změnám na základě zjištění zhotovitele (tzv. vícepráce nebo méněpráce) je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele a započaté práce na díle přerušit. Zhotovitel je povinen uvést soupis změn v provedení díla a tyto změny ocenit. Změny v provádění díla nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku ke smlouvě, ve kterém smluvní strany dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a změnu doby provedení díla.

- Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci fakturované ceny za dílo uložené u zhotovitele, a to v době od zahájení plnění díla až do doby jednoho roku po provedení a předání díla. Předložení dokumentace ke kontrole si objednatel vyžádá písemně.

- Dodávané materiály a díly, jakož i materiály určené pro prováděné práce, se zhotovitel zavazuje dodat nové, nepoužité, homologované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a požárním předpisům a normám.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat standard stanovený výrobcem jím stanovené technologické postupy. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli nahlédnutí do instrukcí a pokynů, jimiž výrobce stanoví technologické postupy a standardy pro opravy. Veškeré náhradní díly, které budou použity při opravách vozidel, budou v kategorii originálních nových náhradních dílů dodaných výrobcem vozidla.

IV.

Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.

- Cena díla, v rozsahu přílohy č. 1 této Smlouvy, dále uvedená je v Kč a jde o cenu maximálně možnou a nepřekročitelnou a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

Cena celkem bez DPH				     ,- Kč

DPH 21% celkem				     ,- Kč

Cena celkem včetně DPH		                   ,- Kč

V.

Platební podmínky

- Právo na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou.

- Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli na plnění po potvrzení objednatelem na předávacím protokolu.

- Dohodou smluvních stran se sjednává povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla nejpozději do 60 kalendářních dnů poté, kdy obdrží od zhotovitele jeho oprávněné vyúčtování formou faktury. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných zákonných ustanovení.

- Součástí faktury musí být předávací protokol včetně naceněného podrobného soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.

- V případě, že faktura nebude mít předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit bez zbytečného prodlení s uvedením důvodu vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen fakturu opravit a uvést novou lhůtu splatnosti. V případě, kdy oprava nebude možná, je zhotovitel povinen vystavit fakturu novou, s uvedením nové lhůty splatnosti.

VI.

Smluvní pokuty

- Objednatel je povinen za každý den prodlení s úhradou daňového dokladu uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,001% z ceny díla bez DPH.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu a ten je povinen ji uhradit ve výši 0,001% z celkové ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Splatnost provedeného vyúčtování smluvní pokuty činí 14 kalendářních dní od data obdržení tohoto vyúčtování.

- Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikl nárok, započítat s úhradou faktury zhotoviteli za dodané zboží dle této smlouvy. Splatnost pro toto započítání je shodná s oprávněnou splatností pro uplatnění zhotovitelem ve faktuře za předání díla dle této smlouvy.

VII.

Místo plnění

- Místo plnění (místo dodání předmětu plnění) je Hasičská zbrojnice Kopřivnice, Štramberská 410, 742 21 Kopřivnice

- Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo na základě výzvy zhotovitele do 5 pracovních dnů. O předání a převzetí díla sepíší zástupci objednatele a zhotovitele zápis. Do zápisu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoliv a v tomto případě uvede důvody nepřevzetí. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat zejména zhodnocení provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně dohodnuté lhůty pro jejich odstranění a seznam předaných dokladů.

VIII.

Doba plnění

Zahájení realizace opravy:		listopad 2018

Datum předání CAS:	do 150 dnů od podpisu smlouvy

IX.

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na díle přechází na zhotovitele v den převzetí vozidla do opravy a na objednatele v den převzetí díla po opravě.

X.

Záruční doba a odpovědnost za vady

- Zhotovitel nese odpovědnost za vady provedeného díla po dobu záruční doby. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 24 na dodané díly a provedené práce uvedené v přílohách této smlouvy.

- Záruka nemůže být uplatněna v následujících případech: pokud dílo nebylo používáno v souladu s návodem k obsluze, pokud bylo dílo smontováno, rozmontováno, opraveno nebo seřízeno neoprávněnou osobou.

- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

- Objednatel je povinen uplatnit zjevné vady neprodleně při odběru díla písemně, jakož i uvést svůj požadavek na řešení reklamace.

- Vady zjištěné v průběhu záruční doby je povinen objednatel uplatnit rovněž písemně ve smyslu předchozího a zhotovitel je povinen se k jeho reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.

- Pokud je možno vadné dílo opravit, zhotovitel zajistí jeho opravu a to do 14 kalendářních dnů od uznání reklamované vady.

- O dobu čekání na vyřízení reklamace, dobu čekání na opravu a o dobu vlastní opravy se prodlužuje záruční doba.

- Pokud není možno vadný díl opravit, zhotovitel nahradí vadný díl, dílem novým.

- Zhotovitel se při provádění díla zavazuje postupovat tak, aby byla zachována záruka u těch částí automobilové stříkačky, které nejsou předmětem díla. Pokud zhotovitel bude postupovat v rozporu s tímto ustanovením, přebírá záruku v délce 24 měsíců i na ty části  automobilové stříkačky, u kterých jeho zaviněním došlo ke ztrátě originální záruky.

XI.

Ostatní ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti  dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení smlouvy:

- nedodržení doby plnění dle čl. VIII. této smlouvy,

- nedodržení ujednání o záruce dle čl. X. body 3) - 7),

- prodlení s úhradou ceny delší než 60 dnů.

Ve všech případech podstatného porušení smlouvy uvedených pod písm. a), b) je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit z důvodu uvedeného pod písm. c) tohoto článku. Odstoupení je nutno učinit písemně doporučenou zásilkou nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy důvod k odstoupení vznikl.

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

- Obsah smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze oboustranným písemným ujednáním formou dodatků k této smlouvě.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech stejnopisech), z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stra obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a s jejich obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné a svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva byla schválena Radou města Kopřivnice dne ...............usnesením č..........

- Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 - Rozsah prací při opravě cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T815 6x6.1

Příloha č. 2 – Soupis prací a dodávek

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Kopřivnici dne      					V       dne

…………………………………………………			 ………………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný

starosta