DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 75/2018/OMM

č. zhotovitele: S19-037-0101

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení:

Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Adresa: 		Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava:	Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupeno:

IČ: 			480 35 599

DIČ: 			CZ48035599

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR  vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2018 Smlouvu o dílo č. 75/2018/OMM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018“ v rozsahu dle:

projektové dokumentace stavby „Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018“ zpracována v 09/2018

2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové   dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností.

Jedná se o:

rozšíření rozsahu oprav místní komunikace :

Ke Koryčce  o 298 m2 a lokální sanace podloží o 14 t drceného kameniva

Navržené změny jsou nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele budou výše uvedené práce, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány.

III.

Předmět dodatku

- Čl. 3. smlouvy Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o vícepráce specifikované výpočtu jednotkových cen ze dne 20. 11. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5. odst. 1 smlouvy - Cena za dílo. Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací následovně:

Cena celkem bez DPH dle SOD 			                    2 697 549,80 Kč

Práce mimo cenovou nabídku dle Dodatku č.1  	                        181 670,42 Kč

Cena celkem bez DPH 				                     2 879 220,22 Kč

21% DPH 						                        604 636,25 Kč

Cena celkem včetně DPH 				         3 483 856,47 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č.1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č.1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy:

Výpočet jednotkových cen – položkový rozpočet ze dne 20. 11. 2018

- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 2 schůzi dne 27.11.2018 usnesením č. 92.

Přílohy:

1. Výpočet jednotkových cen – položkový rozpočet ze dne 20. 11. 2018

Za objednatele dne: 28.11.2018                        Za zhotovitele dne:	28.11.2018

starosta města Kopřivnice                                             ředitel oblasti

ved. oddělení přípravy a kalkulací