Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| NAŠE ZNAČKA: |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Iva Šumšalová |  |  |  |
| ÚTVAR: | OMM |  |  |  |
| TELEFON: | 556 879 695 |  |  |  |
| E-MAIL: | iva.sumsalova@koprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 13.12.2018 | ( |  | ( |

# Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu –vnitroorganizační směrnice č. 10/2018

| Název veřejné zakázky | Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018 |
| --- | --- |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Dodavatel | SWIETELSKÝ s.r.o. Suvorovova 538 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ 00298077, DIČ CZ00298077 |

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: 30.11.2018

Celková cena zakázky včetně DPH činila: 3 483 856,47 Kč

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: 3 264 035,27 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: 3 483 856,47 Kč

Na základě dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.10.2018 došlo ke změně ceny díla.

Zdůvodnění dodatku č.1:

V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností.

Jedná se o:

rozšíření rozsahu oprav místní komunikace :

Ke Koryčce  o 298 m2 a lokální sanace podloží o 14 t drceného kameniva

Ing. Kamil Žák v.r. vedoucí OMM