evidenční číslo smlouvy objednatele:  ……./2020

Smlouva o dílo

na údržbu luk na Janíkově sedle v Kopřivnici

uzavřená podle ustanovení § 1724 a § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I.

Smluvní strany

## město Kopřivnice

se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

zastoupeno Ing. Hynkem Rulíškem, vedoucím odboru životního prostředí

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

dále o b j e d n a t e l

a

## …………………………………………………

…………………………………………………

IČ: …………………………………………….

Bankovní spojení: …………………....

Číslo účtu: ………………………………..

dále z h o t o v i t e l

II.

Předmět smlouvy

- Objednatel je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 342/1, 344/1, 346/1, 348/1 a 350 v k. ú. Vlčovice, které společně tvoří tzv. louky na Janíkově sedle o celkové ploše 3,8 ha. Výše uvedené plochy (dále jen „louky“) jsou vymezeny prostřednictvím výseků z katastrální mapy v příloze smlouvy.

- Zhotovitel bude provádět údržbu těchto druhově bohatých přírodních luk i jejich degradovaných částí, a to na pozemcích uvedených v odstavci 1. za účelem znovunabytí a udržení jejich ekologické stability. Údržbou se rozumí úprava luk před vlastním sečením (např. sběr předmětů, které mohou poškodit mechanizaci používanou k provedení prací, v případě potřeby srovnání povrchu luk), vlastní kosení travního porostu lehkou mechanizací nebo ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem s vyloučením mulčování, výřez plevelných dřevin, likvidace náletů na hranici s lesem, a odklizení veškeré posečené hmoty z těchto ploch. Bližší specifikace provádění díla je uvedena v Čl. IV. této smlouvy.

III.

Povinnosti objednatele

- Předat zhotoviteli louky ve stavu odpovídajícím zahájení prací.

- Umožnit zhotoviteli vstup do městských lesů.

- Kontrolovat provádění díla a zjištěné vady bez prodlení oznámit zhotoviteli. Ten je povinen tyto nedostatky ihned odstranit.

IV.

Povinnosti zhotovitele

- Zajistit práce podle Čl.  II. této smlouvy.  Podle navrženého plánu údržby je nutné sečení provádět lehkou mechanizací (do 2,5 t), ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem, v každém případě s vyloučením mulčování.

- Seč travního a bylinného porostu je nutné realizovat po odkvětu zvláště chráněných rostlin v období do 01.07.2020 do 31.07.2020. Vlastní provádění seče bude zástupcem zhotovitele oznámeno objednateli na tel. 556 879 789 nebo 556 879 780 nejpozději do 1 hodiny od zahájení prací s ohledem na právo a povinnost zhotovitele dohlížet na způsob a kvalitu prováděných prací v souladu s touto smlouvou.

- Posečená hmota nesmí zůstat na místě, musí být nejpozději do 14 dnů od dokončení sečení shrabána a dále využita. Veškerá biomasa odklizená z luk při provádění údržby bude použita ke krmení hospodářských zvířat nebo předána na kompostárnu k dalšímu zpracování.

- Dodržovat veškeré předpisy související s ochranou životního prostředí, jakož i veškeré obecně závazné předpisy.

- Dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, protipožární a další předpisy.

- Řídit se při výkonu práce podle této smlouvy pokyny objednatele.

V.

Doba plnění

Zhotovitel je povinen provést dílo v úzké spolupráci s objednatelem v době od uzavření této smlouvy do 31.07.2020 (s výjimkou ustanovení Čl. IV., odst. 3). O předání díla bude vyhotoven písemný záznam podepsaný zástupci obou stran.

VI.

Cena díla

- Cena za zhotovení díla podle článku II. smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky v rámci výběrového řízení na ……………. Kč (včetně DPH u plátců DPH). Tato cena je stanovena jako cena maximální.

- Úhrada ceny díla bude provedena po ukončení všech prací sjednaných touto smlouvou (tj. po předání díla objednateli) včetně odstranění posečené hmoty na základě zhotovitelem vystavené faktury. Faktura musí obsahovat označení, číslo, název a sídlo zhotovitele, popis provedených prací, cenu za jednotku práce a výslednou částku.

- Objednatel se zavazuje k úhradě předložené řádně vystavené faktury do 14 dnů ode dne jejího převzetí od zhotovitele.

- Bude-li smlouva ukončena dle Čl. VIII. odst. 2 před pozbytím její platnosti, přísluší zhotoviteli pouze částka za skutečně vykonanou práci. Bude-li smlouva ukončena v souladu s předchozí větou, bude finanční vyrovnání provedeno do 30 dnů od jejího ukončení.

- V případě, že po ukončení činnosti zhotovitele dle této smlouvy, nebude stav udržovaných pozemků odpovídat dohodnutým povinnostem zhotovitele dle této smlouvy, viz Čl. II. odst. 2 a Čl. IV. (vadné plnění), má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny díla.

- Za každý i započatý den prodlení dohodnutého termínu plnění zhotovitelem má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 300 Kč denně.

- Za každý den prodlení dohodnutého termínu splatnosti faktury objednatelem může zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH.

VII.

Další ustanovení

- Zhotovitel nese odpovědnost za poškození majetku objednatele, ke kterému dojde během plnění díla zhotovitelem a je povinen vzniklou škodu na své náklady uhradit.

- Zhotovitel nese zodpovědnost i za škodu na svém majetku.

- Zhotovitel nenese zodpovědnost za škody způsobené třetí osobou a za škody způsobené živelní pohromou.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně.

- Tuto smlouvu lze ukončit před pozbytím její platnosti pouze písemně, a to dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní doba je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi oběma stranám.

- Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva je sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Vymezení plochy k sečení v mapě

V			dne: 				V Kopřivnici dne:

…………………….					Ing. Hynek Rulíšek

(za zhotovitele)						(za objednatele)

Příloha: Vymezení plochy k sečení v mapě (vyznačeno červenou barvou).